# PHIẾU XÁC ĐỊNH PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE STATEMENT)

Trường Đại học Văn Lang — Khoa Công nghệ Thông tin

Học phần: Chuyên đề tốt nghiệp 2 (Học kỳ 1, Năm học 2026 – 2027)

Mã lớp học phần: 261_71ITGR40303_04 | Nhóm: Nhóm 8

Tên đề tài: Nền tảng quản lý freelance & marketplace việc làm part-time cho sinh viên

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Trung

## 1. THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

| STT | Họ và tên | MSSV | Vai trò chính | Trách nhiệm cụ thể |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Công Tài | 2374802010445 (Trưởng nhóm) | Tech Lead & Frontend Lead | Quản lý kỹ thuật và tiến độ Sprint, xây dựng toàn bộ giao diện Web React 18 TypeScript Vite, thiết kế UI/UX, hỗ trợ Dark Mode và song ngữ VI/EN. |
| 2 | Nguyễn Bá Anh Khôi | 2374802010247 (Thành viên) | Business Analyst (BA) & DevOps Lead | Thu thập & đặc tả yêu cầu (SRS, 14 User Stories), thiết kế API Contract, đóng gói cụm container Docker Compose, cấu hình tự động hóa script 1-Click launcher (run.bat). |
| 3 | Phan Văn Hoàng Long | 2374802010283 (Thành viên) | QA/QC & Backend Lead | Thiết kế CSDL 7 bảng chuẩn 3NF, lập trình toàn bộ Backend RESTful API Spring Boot 3 & JWT Stateless, lập và thực thi Kế hoạch kiểm thử Test Plan toàn diện 70/70 ca Pass (45 Unit/Integration + 15 API + 10 UI), xử lý triệt để 12 lỗi trong Bug Log. |

## 2. MỤC TIÊU DỰ ÁN

1. Xây dựng sàn kết nối hai chiều (Two-sided Marketplace): Kết nối sinh viên có nhu cầu làm thêm với cá nhân/doanh nghiệp cần thuê nhân lực part-time, thời vụ hoặc dự án ngắn hạn.

2. Khép kín quy trình tuyển dụng: Vận hành luồng nghiệp vụ thông suốt: Đăng tin ➔ Tìm kiếm/Lọc việc ➔ Nộp hồ sơ (CV) ➔ Xét duyệt đơn ➔ Thực hiện ➔ Đánh giá hai chiều (1–5 sao).

3. Tích hợp bộ dữ liệu thực tế VietJobs và cào từ Internet quy mô lớn: Chuẩn hóa và làm sạch 1.470+ tin tuyển dụng part-time/thực tập thực tế, 16 nhóm ngành, 34 tỉnh/thành, hỗ trợ lọc chuyên biệt cho sinh viên theo tinh thần Nghị quyết 202/2025/QH15.

4. Đạt chuẩn kỹ thuật doanh nghiệp & Đa CSDL: Xác thực không lưu phiên (Stateless JWT), phân quyền chặt chẽ theo vai trò (RBAC), hỗ trợ song song 2 hệ quản trị CSDL phổ biến (MySQL 8 và PostgreSQL 18) với mật khẩu chuẩn hóa 12345, CSDL đạt chuẩn 3NF có đánh chỉ mục tối ưu, giao diện Responsive hiện đại.

## 3. PHẠM VI DỰ ÁN (PROJECT SCOPE)

### 3.1. Các chức năng TRONG PHẠM VI (In-Scope)

1. Quản lý Tài khoản & Phân quyền (Authentication & Authorization):

- Đăng ký tài khoản theo vai trò: Sinh viên (ROLE_STUDENT) hoặc Nhà tuyển dụng (ROLE_EMPLOYER).

- Đăng nhập xác thực bằng JWT, mật khẩu mã hóa BCrypt (Salt >= 10).

- Phân quyền RBAC cho 3 tác nhân: ROLE_STUDENT, ROLE_EMPLOYER, ROLE_ADMIN.

- Quản lý hồ sơ cá nhân:

- Sinh viên: Họ tên, số điện thoại, giới thiệu (bio), danh sách kỹ năng, trường đại học, chuyên ngành, link CV.

- Nhà tuyển dụng: Tên đơn vị/công ty, địa chỉ trụ sở, mô tả hoạt động, người liên hệ.

- Quản trị viên: Thông tin định danh, số điện thoại, tiểu sử quản trị hệ thống.

2. Quản lý Tin tuyển dụng & Bộ dữ liệu lớn (Job Management & Dataset):

- NTD đăng tin: Tiêu đề, danh mục, hình thức (ONSITE/REMOTE/HYBRID), loại việc (PART_TIME/FREELANCE/INTERNSHIP), địa điểm, tỉnh thành (province), mức lương, thù lao chuỗi (salaryText), thời gian làm ca kíp (workingHours), quyền lợi (benefits), gắn nhãn sinh viên (studentFriendly), hạn nộp.

- Tìm kiếm & lọc đa tiêu chí hiệu năng cao: Từ khóa, danh mục ngành nghề (16 nhóm ngành), tỉnh/thành phố, hình thức làm việc, loại công việc, lọc nhanh việc làm phù hợp sinh viên.

- Cập nhật trạng thái tin theo vòng đời: OPEN ➔ IN_PROGRESS ➔ COMPLETED ➔ CLOSED.

3. Ứng tuyển & Quản lý Ứng viên (Application Management):

- Sinh viên nộp đơn ứng tuyển kèm thư giới thiệu và liên kết CV trực tuyến (ràng buộc 1 đơn/công việc).

- Sinh viên theo dõi lịch sử và trạng thái duyệt (PENDING, REVIEWING, ACCEPTED, REJECTED, CANCELLED).

- Sinh viên có quyền tự hủy đơn đã nộp khi đơn còn ở trạng thái PENDING (PATCH /api/v1/applications/{id}/cancel).

- NTD duyệt danh sách ứng viên: Xem CV, chấp nhận (ACCEPTED) hoặc từ chối (REJECTED) kèm lý do.

4. Đánh giá & Xếp hạng hai chiều (Two-Way Reviews):

- Sau khi công việc chuyển sang COMPLETED, mở cổng đánh giá:

- Sinh viên đánh giá Nhà tuyển dụng (1–5 sao kèm nhận xét).

- Nhà tuyển dụng đánh giá Sinh viên (1–5 sao kèm nhận xét).

- Ràng buộc: Mỗi bên chỉ được đánh giá tối đa 1 lần cho mỗi công việc.

5. Hệ thống Thông báo (Notification Service):

- Tự động phát thông báo khi: Có ứng viên mới, cập nhật kết quả duyệt, công việc hoàn thành.

- Hỗ trợ xem danh sách thông báo, đánh dấu đã đọc từng tin hoặc toàn bộ.

6. Bảng điều khiển Quản trị viên (Admin Portal):

- Thống kê tổng quan hệ thống: Tổng số người dùng, số lượng tin đăng, số lượt nộp đơn, số lượt đánh giá.

- Quản lý người dùng: Xem toàn bộ danh sách, khóa/mở khóa tài khoản vi phạm.

- Kiểm duyệt: Xóa bỏ tin đăng vi phạm quy định.

7. Trải nghiệm Giao diện & Đa ngôn ngữ (UI/UX, Dark/Light Mode & i18n):

- Chế độ sáng / tối (Dark & Light Theme): Tích hợp nút toggle trên thanh điều hướng, tự động lưu và khôi phục trạng thái qua LocalStorage.

- Chuyển đổi song ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh (VI / EN): Chuyển đổi tức thì toàn bộ nhãn, điều hướng, bộ lọc, thẻ việc làm và chân trang.

- Trang hồ sơ đa vai trò: Giao diện xem và cập nhật hồ sơ cá nhân đồng nhất cho Sinh viên, NTD và Quản trị viên.

8. Giám sát Trạng thái & Công cụ CSDL (Health API & H2 Console):

- API gốc GET /api/v1/ trả về trạng thái máy chủ, phiên bản, link Swagger UI và H2 Console.

- Web Console GET /api/v1/h2-console phục vụ tra cứu dữ liệu CSDL nhanh trong môi trường phát triển.

### 3.2. Các nội dung NGOÀI PHẠM VI (Out-of-Scope)

Tích hợp cổng thanh toán giao dịch tiền mặt trực tuyến (hai bên tự thanh toán trực tiếp hoặc phát triển ở giai đoạn thương mại hóa).

Ứng dụng di động Native (tập trung tối ưu Web Responsive hoạt động tốt trên mobile browser).

Chatbot AI hoặc tin nhắn thời gian thực phức tạp (liên hệ qua điện thoại, email, thông báo hệ thống).

## 4. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THEO SPRINT (10 BUỔI AGILE)

📅 Lịch: Mỗi buổi = 1 tuần | Buổi 1: 25/09/2026 | Buổi 5: 23/10/2026 (Giữa kỳ) | Buổi 10: 27/11/2026 (Hoàn thành 100% 10 buổi bảo vệ Hội đồng)

| Sprint | Buổi | Ngày | Mục tiêu chính | Sản phẩm bàn giao | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Buổi 1 | 25/09/2026 | Thành lập nhóm, đăng ký đề tài, phân vai trò kỹ thuật. | Phiếu xác nhận đề tài, danh sách thành viên + vai trò RACI. | Hoàn thành |
| Sprint 0 | Buổi 2 | 02/10/2026 | Phân tích bài toán 5W1H, viết SRS v1.0, lập ma trận FR-NFR. | SRS v1.0, 11 FR + 4 NFR. | Hoàn thành |
| Sprint 0 | Buổi 3 | 09/10/2026 | Xây dựng Product Backlog MoSCoW, 14 User Stories (48 pts), kế hoạch 5 Sprint. | Phiếu phạm vi, Product Backlog. | Hoàn thành |
| Sprint 1 | Buổi 4 | 16/10/2026 | Thiết kế kiến trúc 3 lớp, ERD 7 bảng, 13 indexes, đặc tả API Contract Swagger. | Tài liệu kiến trúc, ERD DrawIO, API Contract OpenAPI 3.0. | Hoàn thành |
| Sprint 1 | Buổi 5 | 23/10/2026 | Thiết kế Wireframe UI, báo cáo nghiệm thu giữa kỳ (Rubric 2). | Wireframes, Slide thuyết trình Buổi 5, Gantt Chart cập nhật. | Hoàn thành |
| Sprint 2 | Buổi 6 | 30/10/2026 | Lập trình Backend Auth JWT HS256, BCrypt, RBAC; dựng khung Frontend React. | Module Auth + User Profile hoạt động trên Swagger & Web UI. | Hoàn thành |
| Sprint 3 | Buổi 7 | 06/11/2026 | CRUD tin việc làm, bộ lọc tìm kiếm, nộp hồ sơ ứng tuyển kèm CV. | Module Jobs + Applications hoàn chỉnh, tích hợp bộ 1.470 việc làm. | Hoàn thành |
| Sprint 4 | Buổi 8 | 13/11/2026 | Đánh giá 2 chiều, Thông báo, Admin Portal; 70 Test Cases + 12 Bug Fixed. | Module Reviews + Admin + Test Report 100% Pass. | Hoàn thành |
| Sprint 5 | Buổi 9 | 20/11/2026 | Docker Compose 3 dịch vụ, 1-Click Launcher, video demo dự phòng. | Docker hoàn chỉnh, run.bat chạy được, tài liệu triển khai. | Hoàn thành |
| Sprint 5 | Buổi 10 | 27/11/2026 | Hoàn thiện báo cáo toàn khóa, Slide bảo vệ, Demo Live trước Hội đồng. | Bộ mã nguồn hoàn chỉnh v1.2, Báo cáo nghiệm thu Rubric 3. | Hoàn thành |

## 5. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU KỸ THUẬT (ACCEPTANCE CRITERIA)

Chức năng: Vận hành hoàn chỉnh 100% kịch bản nghiệp vụ: Đăng tin ➔ Ứng tuyển ➔ Duyệt đơn ➔ Hoàn thành ➔ Đánh giá 2 chiều.

Bảo mật: Không để lộ dữ liệu mật khẩu, chặn truy cập trái phép bằng HTTP 401/403, kiểm soát quyền theo vai trò (RBAC).

Chất lượng kiểm thử: Toàn diện 70 ca kiểm thử tự động trên JUnit 5, Postman và UI, tỷ lệ đạt 100%, 12 lỗi trong Bug Log được giải quyết triệt để, không còn lỗi nghiêm trọng (Blocker Bug).

Triển khai: Chạy được ngay trên máy giám khảo thông qua Docker Compose hoặc 1-Click Runner (run.bat / IntelliJ Run Configuration / run_all_tests.bat).