# KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (SOFTWARE TEST PLAN)

Dự án: Nền tảng quản lý freelance & marketplace việc làm part-time cho sinh viên

Học phần: Chuyên đề tốt nghiệp 2 — Khoa CNTT — Trường ĐH Văn Lang (Mã lớp: 261_71ITGR40303_04)

Người lập kế hoạch: Phan Văn Hoàng Long — QA/QC & Backend Lead

Người phê duyệt: Phạm Công Tài — Tech Lead & Trưởng nhóm

Phiên bản: v1.2 (Bản hoàn thiện toàn khóa)

## 1. MỤC TIÊU KIỂM THỬ (TEST OBJECTIVES)

1. Xác minh tính đúng đắn của chức năng: Đảm bảo toàn bộ 100% các ca sử dụng cốt lõi theo đặc tả tài liệu SRS hoạt động chính xác qua 5 Sprint.

2. Kiểm tra an toàn bảo mật: Kiểm tra cơ chế cấp phát/xác thực JWT (HS256), mã hóa mật khẩu BCrypt (Salt = 10) và khả năng ngăn chặn truy cập trái phép bằng phân quyền RBAC (ROLE_STUDENT, ROLE_EMPLOYER, ROLE_ADMIN).

3. Đảm bảo toàn vẹn quy tắc nghiệp vụ: Kiểm tra ràng buộc không nộp trùng đơn (UNIQUE), ràng buộc đánh giá 1 lần, điều kiện trạng thái hoàn thành công việc (COMPLETED) trước khi chấm sao, sinh viên tự hủy đơn PENDING.

4. Tiêu chuẩn chất lượng: Tỷ lệ bao phủ kiểm thử (Test Coverage) tầng Service đạt >= 80%; 100% các ca kiểm thử mức Critical và High đạt kết quả PASS (70/70 ca).

## 2. PHẠM VI KIỂM THỬ (TEST SCOPE)

### 2.1. Trong phạm vi kiểm thử (In-Scope)

Module Xác thực (Authentication): Đăng ký tài khoản Sinh viên/NTD, bắt lỗi trùng email, đăng nhập thành công cấp JWT, kiểm tra sai mật khẩu, lấy thông tin cá nhân hiện tại (/auth/me).

Module Việc làm (Job Management): Đăng tin kèm lương/ca kíp/quyền lợi/nhãn sinh viên, tìm kiếm theo từ khóa, lọc theo danh mục, tỉnh thành và hình thức làm việc, chuyển đổi trạng thái tin (OPEN, IN_PROGRESS, COMPLETED, CLOSED).

Module Ứng tuyển (Applications): Nộp đơn kèm CV link, ngăn chặn nộp trùng đơn cho cùng 1 tin, NTD duyệt nhận (ACCEPTED) hoặc từ chối (REJECTED) kèm lý do, sinh viên theo dõi lịch sử đơn và tự hủy đơn (CANCELLED).

Module Đánh giá hai chiều (Reviews): Gửi đánh giá 1–5 sao sau khi công việc hoàn thành, ngăn chặn đánh giá lặp lại nhiều lần hoặc tự đánh giá chính mình.

Module Thông báo (Notifications): Phát sinh thông báo tự động khi nộp đơn/duyệt đơn, đánh dấu đã đọc từng tin hoặc tất cả, lấy số lượng chưa đọc.

Module Quản trị (Admin): Thống kê KPI hệ thống, khóa/mở khóa tài khoản người dùng, xóa tin vi phạm.

Bảo mật & Phân quyền (Security & RBAC): Thử nghiệm gọi API trái quyền (Sinh viên gọi API đăng tin, Khách gọi API duyệt đơn) và kiểm tra mã phản hồi HTTP 401 Unauthorized / HTTP 403 Forbidden.

Giao diện & Trải nghiệm (UI/UX & i18n): Chuyển đổi Dark/Light mode, chuyển đổi Song ngữ Việt - Anh, Responsive trên Desktop/Tablet/Mobile.

### 2.2. Ngoài phạm vi kiểm thử (Out-of-Scope)

Kiểm thử chịu tải hàng triệu người dùng đồng thời (Stress Testing quy mô lớn ngoài hạ tầng đồ án).

Tích hợp cổng thanh toán trực tiếp qua ngân hàng (thực hiện thanh toán thỏa thuận trực tiếp giữa 2 bên).

## 3. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ (TEST STRATEGY)

▲
       / \         Tầng 3: End-to-End System Testing (10 UI Test Cases trên React 18 Web)
      /---\
     /     \       Tầng 2: API Regression Testing (15 Postman/Newman Collection Scenarios)
    /-------\
   /         \     Tầng 1: Unit & Integration Testing (45 Tests JUnit 5 + Mockito + MockMvc)
  /-----------\

| Cấp độ kiểm thử | Công cụ thực hiện | Đối tượng kiểm thử | Quy mô | Tiêu chí thành công |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit & Integration Test | JUnit 5, Mockito, SpringBootTest | Logic nghiệp vụ tại Service & REST Controller | 45 tests | BUILD SUCCESS, 0 failure, 0 error |
| API Regression Test | Postman v2.1, Newman, Python | Toàn bộ 15 kịch bản REST API hoàn chỉnh | 15 tests | 100% assertions trong script Pass |
| System / E2E Web Test | Trình duyệt Chrome / Edge | Luồng nghiệp vụ từ đầu đến cuối trên React Web | 10 tests | Hoàn tất toàn bộ chu trình nghiệp vụ khép kín |
| Tổng cộng |  |  | 70 tests | 100% PASS |

## 4. KỊCH BẢN KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG HÓA (AUTOMATED TEST SCRIPTS)

Nhằm tối ưu thời gian kiểm thử và đảm bảo tính lặp lại (Reproducibility), dự án đóng gói 3 script kiểm thử 1-Click:

1. test_sprint1_demo.bat (chạy dataset/test_sprint1_demo.py): Tự động kiểm thử 12 ca chức năng Sprint 1 (Đăng nhập, duyệt tin, lọc ngành nghề, nộp hồ sơ).

2. test_sprint2_integration.bat (chạy dataset/test_sprint2_integration.py): Tự động kiểm thử 18 ca tích hợp Sprint 2 (Đăng tin, nộp đơn, duyệt đơn, đánh giá hai chiều, hủy đơn, thông báo, KPI Admin).

3. run_all_tests.bat (chạy dataset/run_all_tests.py): Tổng kiểm thử toàn diện toàn bộ 70 ca kiểm thử.

## 5. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU (EXIT CRITERIA)

1. 100% các ca kiểm thử (70/70 ca) đều được thực thi và đạt kết quả PASS.

2. Toàn bộ 12 lỗi phát hiện trong Bug Log đều được khắc phục triệt để (0 Blocker Bug, 0 Critical Bug).

3. Lệnh biên dịch và chạy kiểm thử tự động trên Maven đạt BUILD SUCCESS:

`bash

mvn clean test

`

4. Bộ kịch bản tự động run_all_tests.bat chạy hoàn tất mà không phát sinh bất kỳ lỗi ngoại lệ nào.